Via G. Antimi n.14 - C.A.P. 61023

Codice Fiscale e Partita I.V.A.00360620413

Tel.0722/74244 – fax 0722/74709 – e-mail: tecnico@comune.maceratafeltria.pu.it

#### SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

OGGETTO: Piano dettagliato degli obiettivi 2017.

Con riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale  n. 22 del 12.04.2017, avente ad oggetto il Piano degli Obiettivi 2017, si dichiara il seguente stato di attuazione:

OBIETTIVO n.01: Attuazione degli atti necessari per dare adempimento all’esecuzione dell’intervento. Realizzazione di tutti gli atti necessari all’intervento (Progettazione esecutiva interna, responsabile del procedimento, procedura di appalto e fine lavori). STATO DI ATTUAZIONE: Messa in sicurezza strada comunale per Loc. S.Lucia. Progetto esecutivo interno. Importo complessivo € 42.600,00 -con deliberazione di Giunta n.51 del 03.08.2016 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza della strada comunale di Santa Lucia”dei danni subiti da infrastrutture stradali segnalati in fase di prima ricognizione a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di novembre-dicembre 2013, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, che prevede un importo complessivo di € 42.600,00 di cui a base d’asta € 33.992,42 (compreso oneri per la sicurezza € 941,39 non soggetti a ribasso d’asta) - con determinazione n. 5 del 25.01.2017 venivano aggiudicati i lavori, in favore dell’IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E LAVORI STRADALI F.LLI OTTAVIANI di Ottaviani Adriano e Carlo s.n.c con sede in Via Ornaccia n.7 – 61010 MONTEGRIMANO TERME (PU) per un importo di Euro 31.332,38 a cui vanno aggiunti Euro 941,39 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 32.273,77 -in data 22.02.2017 è stata stipulata la scrittura privata con l’IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E LAVORI STRADALI F.LLI OTTAVIANI di Ottaviani Adriano e Carlo s.n.c con sede in Via Ornaccia n.7 – 61010 MONTEGRIMANO TERME(PU) dell’importo di Euro 31.332,38 a cui vanno aggiunti Euro 941,39 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 32.273,77 - in data 22.05.2017 sono stati iniziati i lavori e ultimati in data 30.05.2017; -con determinazione n. 89 del 30.05.2017 sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori. Si precisa pertanto che l’obiettivo è stato raggiunto prima dei termini previsti Personale coinvolto: Dott. Romano Bartolucci, Geom. Gabrielli Cristian

OBIETTIVO n.02: Attuazione degli atti necessari per dare adempimento all’esecuzione dell’intervento. Realizzazione di tutti gli atti necessari all’intervento (Progettazione esecutiva interna, responsabile del procedimento, procedura di appalto e fine lavori). STATO DI ATTUAZIONE: Messa in sicurezza strada per la loc. Petrelle. Progetto esecutivo interno. Importo complessivo € 40.000,00 -con deliberazione di Giunta n. 45 del 01.07.2016 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di lavori di “messa in sicurezza della strada comunale per la loc. Petrelle” dei danni subiti da infrastrutture stradali segnalati in fase di prima ricognizione a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 4-6 Marzo 2015, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, che prevede un importo complessivo di € 40.000,00 di cui a base d’asta € 27.590,55 (compreso oneri per la sicurezza € 494,31 non soggetti a ribasso d’asta) - con determinazione n.27 del 04.04.2017, venivano aggiudicati i lavori, in favore dell’impresa MOR-FER di Morganella Ferdinando con sede in Via Cà Menghini 99 – 47854 MONTE COLOMBO (RN) C.F. MRG FDN 75D02 H898H – P.I. 03483170404 per un importo di Euro 25.660,14 a cui vanno aggiunti Euro 494,31 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 26.154,45 - con deliberazione di Giunta comunale n.35 del 31.05.2017 veniva approvato il progetto esecutivo-aggiornamento dei lavori di “messa in sicurezza della strada comunale per la loc. Petrelle” dei danni subiti da infrastrutture stradali segnalati in fase di prima ricognizione a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 4-6 Marzo 2015, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale per un importo complessivo di € 40.000,00 di cui a base d’asta € 28.549,68 (compreso oneri per la sicurezza € 679,97 non soggetti a ribasso d’asta) - in data 17.06.2017 con n.17A/2017 è stata stipulata la scrittura privata con l’Impresa MOR-FER di Morganella Ferdinando con sede in Via Cà Menghini 99 – 47854 MONTE COLOMBO (RN) C.F. MRG FDN 75D02 H898H – P.I. 03483170404 per un importo di Euro 26.392,62 a cui vanno aggiunti Euro 679,97 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 27.072,59 - in data 04.07.2017 sono stati iniziati i lavori e ultimati in data 12.07.2017; -con determinazione n.110 del 12.07.2017 sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori. Si precisa pertanto che l’obiettivo è stato raggiunto prima dei termini previsti Personale coinvolto: Dott. Romano Bartolucci, Geom. Gabrielli Cristian

.

OBIETTIVO n.03: Attuazione degli atti necessari per dare adempimento all’esecuzione dell’intervento. Realizzazione di tutti gli atti necessari all’intervento (Progettazione esecutiva interna, responsabile del procedimento, procedura di appalto e fine lavori). STATO DI ATTUAZIONE: Rifacimento recinzioni campo di calcio in loc. Prato – Zona impianti sportivi. Progetto esecutivo interno. Importo complessivo € 45.000,00 - con deliberazione di Giunta n.32 del 26.05.2017 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di “rifacimento recinzioni campo di calcio e di allenamento in loc. Prato”, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, che prevede un importo complessivo di € 45.000,00 di cui a base d’asta € 31.928,93 (compreso oneri per la sicurezza € 380,28 non soggetti a ribasso d’asta) - con Determinazione n. 136 del 19.08.2017 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori, in favore dell’impresa BARBAROSSA s.r.l.s. - Via Garibaldi n.02 - 61023 Pietrarubbia (PU), P.I. 02626770412, per un importo di Euro 23.765,60 a cui vanno aggiunti Euro 380,28 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro 24.145,88 - in data 12.09.2017 con rep. 18/2017 è stata stipulata la scrittura privata con l’impresa BARBAROSSA s.r.l.s. - Via Garibaldi n.02 - 61023 Pietrarubbia (PU), P.I. 02626770412 per un importo netto di € 24.145,88 incluso l’importo degli oneri di sicurezza € 380,28 -in data 12.09.2017 sono stati iniziati i lavori e ultimati in data 09.10.2017; -con determinazione n. 165 del 09.10.2017 sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori. Si precisa pertanto che l’obiettivo è stato raggiunto Personale coinvolto: Geom. Gabrielli Cristian

OBIETTIVO n.04: Attivazione e coordinamento personale esterno per dare concreto adempimento al progetto STATO DI ATTUAZIONE: Realizzazione e rifacimento cunette in tutte le strade comunali esterne al capoluogo e sfalcio erba con l’impiego di mezzo meccanico terna, rendendo sicura la viabilità veicolare lungo le strade. I lavori sono stati eseguiti correttamente consentendo risparmio all’Ente, procedendo ad affidamento a ditta esterna solo per alcuni tratti stradali fuori dal Capoluogo L’obiettivo è stato raggiunto nei termini previsti Personale coinvolto interno: Geom. Gabrielli Cristian Personale coinvolto esterno: Balsamini Leonardo, Bebi Marcello, Rinaldi Paolo

OBIETTIVO n.05: Attivazione e coordinamento servizio trasporto per dare concreto adempimento al progetto. STATO DI ATTUAZIONE: Trasporto per iniziative estive. E’ stato garantito il trasporto di minorenni in occasione dei campi estivi nonché trasporto anziani per le vacanze al mare L’obiettivo è stato raggiunto nei termini previsti Personale coinvolto interno: Gabrielli Geom. Cristian Personale coinvolto esterno: D’Antonio Daniele, Penserini Devis.

Macerata Feltria, 25.01.2018

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore IV

f.to Arcangeli Luciano